|  |  | EQUIPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | REUNIÓN de Avance del 80% del frontend, validaciones y CRUD l |  |  |  |  |  |
| Minuta elaborada por | Hugo Sebastian Burgos Cancino |  | Fecha | 13-10-2026 | Inicio | 18:30 |
|  |  |  |  |  | Término | 21:30 |

| I. Asistencia a la Reunión |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | Cargo |  |  |  | Asistencia a reunión |  |
| Integrante 1 |  | Ivan Argel |  |  |  | Si |  |
| Integrante 2 |  | Ignacio Arriegada |  |  |  | si |  |
| Integrante 3 |  | Hugo Burgos |  |  |  | Si |  |
| Integrante 4 |  | Valentina Jara |  |  |  | Si |  |
| Integrante 5 |  | Bryan Fushlocher |  |  |  | Si |  |
| Integrante 6 |  | Manoha Soto |  |  |  | Si |  |
| II. Objetivos de la Reunión |  |  |  |  |  |  |  |
| - Completar el 80% de los requerimientos del frontend. - • Implementar validaciones en todos los formularios (campos obligatorios, formatos y restricciones). - • Completar los CRUD pendientes con Crear, Leer, Actualizar y Eliminar. - • Mantener los console.log() |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Desarrollo de la Reunión |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avance de interfaces: Se completaron las visitas pendientes del sistema: pantalla de recuperación - de contraseña, Dashboard Principal, Gestión de pedidos y configuración del usuario. Con esto se - alcanza el 80% de los requerimientos definidos. - • Validaciones: Se implementaron validaciones en el frontend para todos los formularios: - – Campos obligatorios (nombre, correo, RUN, contrase ̃NA). - – Formato de correo y CORRE. - – Longitud m'ınima de contraseña ̃na (8 caracteres). - – Mensajes de error visibles con componentes de MUI. - • CRUD pendientes: Se completaron los CRUD de Pedidos y Categor'ıas con sus cuatro opera- - ciones (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar), usando modales y diálogos de confirmación el MUI. - • Registro de eventos: Se verificó que los console.log() capturen los datos en todos los formularios, excluyendo contraseñas y datos sensibles. Se agregaron mensajes de advertencia en consola - cuando se intenta imprimir informaciÓn sensato. |  |  |  |  |  |  |  |